INTERIOR STUDIO

Tài liệu API Backend & Phân task Team

PRN232 — Phiên bản đối chiếu code 17/07/2026

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Repo Backend | github.com/PRN232-Group/PRN232_Project_Backend — nhánh backend |
| Repo Frontend | github.com/PRN232-Group/PRN232_Project_Frontend — nhánh main |
| API base (dev) | http://localhost:5259 — Swagger /swagger |
| Endpoint đã code | 61 (13 controllers) |
| Endpoint còn thiếu | ~21 (Analytics, Design, Chat, Production, Delivery, Logs) |

# Mục lục

# 1. Quy ước chung

- Header: Authorization: Bearer {accessToken} — trừ ghi Anonymous

- JSON camelCase; lỗi: { message: string } với HTTP 400/401/403/404

- Secret (ConnectionStrings, Jwt:Key, Smtp) → appsettings.Development.json (gitignore)

- Thời gian server: VnDateTime.Now trong services

# 2. Tiến độ & phân công

| Member | FR | Module | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Trung (FE) | — | Integration, route production | Đang làm FE |
| Đức | 3, 4 | Order status + Analytics | TODO |
| Hoàng | 5, 6, 8 | DesignRequests + Chat | TODO |
| Hiệp | 9, 10, 11 | Production + Delivery | TODO |
| Phú | 12, 14 | SystemLogs + Blog alias | TODO |

Thứ tự merge DbContext: Phú (SystemLogs) → Hoàng (Design+Chat) → Hiệp (Production). Đức không thêm bảng.

# 3. API đã triển khai (verified từ Controllers)

Nguồn: Com.FPTU.Prn232SE1819.Api.WebApi/Controllers/*.cs — kiểm tra 17/07/2026

## 3.1 Auth

[DONE] POST /api/auth/login

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "email": "string", "password": "string" }

Response:

{ "accessToken", "id", "name", "email", "role", "phone?", "avatarUrl?", "permissions": [] }

Ràng buộc / logic:

- BCrypt verify password

- Account locked → HTTP 403; sai pass/inactive → 401

- JWT chứa roleId; permissions từ bảng RolePermissions

- ExpireMinutes mặc định 480 (appsettings)

[DONE] POST /api/auth/register/request

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "name", "email", "password", "phone?" }

Response:

{ "message": "..." }

Ràng buộc / logic:

- name ≥ 5 ký tự

- password ≥ 6

- email chưa tồn tại

- Gửi OTP 6 số, TTL 10 phút — CHƯA tạo User

[DONE] POST /api/auth/register/verify

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "email", "otp" }

Response:

{ "id", "message" }

Ràng buộc / logic:

- OTP hợp lệ → INSERT User role Customer

- Transaction

[DONE] POST /api/auth/forgot-password

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "email" }

Response:

{ "message" }

Ràng buộc / logic:

- Luôn trả message giống nhau (không lộ email có hay không)

[DONE] POST /api/auth/forgot-password/verify

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "email", "otp" }

Response:

{ "message", "resetToken" }

Ràng buộc / logic:

- resetToken hex; gia hạn 15 phút

[DONE] POST /api/auth/reset-password

Quyền: Anonymous

Request body:

{ "email", "resetToken", "newPassword", "confirmPassword" }

Response:

{ "message" }

Ràng buộc / logic:

- newPassword ≥ 6

- confirmPassword phải khớp

- Token hết hạn → 400

## 3.2 Products & Categories

[DONE] GET /api/products

Quyền: Anonymous

Response:

ProductDto[]

Ràng buộc / logic:

- Ẩn IsDeleted=true

[DONE] GET /api/products/search?keyword=

Quyền: Anonymous

Response:

ProductDto[]

Ràng buộc / logic:

- Tìm Name/Description

[DONE] GET /api/products/{id}

Quyền: Anonymous

Response:

ProductDto + specs

Ràng buộc / logic:

- 404 nếu deleted

[DONE] POST /api/products

Quyền: Manager, Admin

Request body:

ProductUpsertDto: name, description?, price, marketPrice?, stock, categoryId?, imageUrl?, isActive, specs?

Response:

ProductDto

Ràng buộc / logic:

- Tạo ProductSpec nếu có specs

[DONE] PUT /api/products/{id}

Quyền: Manager, Admin

Request body:

ProductUpsertDto

Response:

ProductDto

[DONE] PUT /api/products/{id}/price

Quyền: Manager, Admin

Request body:

{ "price": decimal }

Ràng buộc / logic:

- price ≥ 0

[DONE] DELETE /api/products/{id}

Quyền: Manager, Admin

Response:

{ "success": true }

Ràng buộc / logic:

- Soft delete + isActive=false

[DONE] GET /api/products/{id}/reviews

Quyền: Anonymous

Response:

ReviewDto[]

Ràng buộc / logic:

- Mới nhất trước

[DONE] POST /api/products/{id}/reviews

Quyền: JWT (mọi role)

Request body:

{ "rating": 1-5, "comment?" }

Response:

ReviewDto

Ràng buộc / logic:

- 1 review / user / product

- rating 1..5

## 3.3 Cart & Orders

[DONE] GET /api/cart

Quyền: JWT

Response:

CartItemDto[]

Ràng buộc / logic:

- Tự tạo Cart/User

[DONE] POST /api/cart

Quyền: JWT

Request body:

{ "productId", "quantity" }

Ràng buộc / logic:

- quantity > 0

- SP active

- Check stock (cộng dồn cart)

[DONE] PUT /api/cart/{id}

Quyền: JWT

Request body:

{ "quantity" }

Ràng buộc / logic:

- Chỉ item thuộc cart user

[DONE] DELETE /api/cart/{id}

Quyền: JWT

Response:

{ "success": true }

[DONE] POST /api/orders/checkout

Quyền: JWT

Request body:

{ "shippingAddress*", "phone*", "note?", "customerInfo?", "items?": [{productId,quantity,price?}], "totalPrice?" }

Response:

OrderDto (status=Pending)

Ràng buộc / logic:

- Có items[] → giá từng dòng (checkout từ báo giá); không có → lấy giỏ

- TX: re-check stock → Order+OrderItems (snapshot giá/tên) → trừ Stock → xóa cart

- shippingAddress + phone bắt buộc

- Chưa tạo ProductionOrder (Hiệp hook sau)

[DONE] GET /api/orders

Quyền: JWT

Response:

OrderDto[]

Ràng buộc / logic:

- Customer: đơn của mình

- Sales / Manager / Admin: tất cả đơn

[DONE] GET /api/orders/{id}

Quyền: JWT

Ràng buộc / logic:

- Customer: chỉ đơn mình (403 nếu khác)

- Staff: mọi đơn

[DONE] PUT /api/orders/{id}/status

Quyền: Sales, Admin

Request body:

{ "status": "Pending|Processing|Shipping|Completed|Cancelled" }

Ràng buộc / logic:

- ⚠ HIỆN TẠI: chưa validate enum / forward-only (Đức bổ sung)

- Manager KHÔNG có quyền endpoint này

[DONE] GET /api/sales/orders

Quyền: Sales, Admin

Response:

OrderDto[]

Ràng buộc / logic:

- Manager KHÔNG vào được route này

[DONE] PUT /api/sales/orders/{id}

Quyền: Sales, Admin

Request body:

{ "status" }

Ràng buộc / logic:

- Cùng OrderService.UpdateStatusAsync

## 3.4 Users & Permissions

[DONE] GET /api/users/profile

Quyền: JWT

Response:

UserProfileDto

[DONE] PUT /api/users/profile

Quyền: JWT

Request body:

UpdateProfileDto: name?, fullName?, phone?, address?

[DONE] GET /api/users

Quyền: Admin

Response:

UserDto[]

[DONE] POST /api/users

Quyền: Admin

Request body:

{ "name", "email", "phone?", "role", "password?" }

Ràng buộc / logic:

- password mặc định ChangeMe@123 nếu bỏ trống

- Actor phải rank > role tạo

- RoleRanks: Customer1 Sales2 Manager3 Admin4

[DONE] PUT /api/users/{id}/role

Quyền: Admin

Request body:

{ "role" }

Ràng buộc / logic:

- Không đổi role chính mình

- Actor rank > target

[DONE] PUT /api/users/{id}/lock

Quyền: Admin

Request body:

{ "isLocked": bool }

Ràng buộc / logic:

- Cùng rule hierarchy

[DONE] GET /api/roles

Quyền: Admin

Ràng buộc / logic:

- Read-only; loại role Production

[DONE] GET /api/roles/{id}

Quyền: Admin

[DONE] GET /api/permissions/me

Quyền: JWT

Response:

{ "pageKeys": [] }

[DONE] GET /api/permissions/matrix

Quyền: Admin

Response:

PermissionMatrixDto

[DONE] PUT /api/permissions/roles/{roleId}

Quyền: Admin

Request body:

{ "pageKeys": ["sales.orders", ...] }

Ràng buộc / logic:

- Không sửa Admin / Customer / Production

## 3.5 Quotations

[DONE] GET /api/quotation-requests

Quyền: JWT

Ràng buộc / logic:

- Staff (Sales/Manager/Admin): tất cả

- Customer: của mình

[DONE] GET /api/quotation-requests/mine

Quyền: JWT

Ràng buộc / logic:

- Luôn filter customerId = user hiện tại

[DONE] POST /api/quotation-requests

Quyền: Customer

Request body:

{ "title*", "description?", "productIds?", "items": [{productId, quantity}] }

Ràng buộc / logic:

- ≥1 SP active

- Lưu Quantity vào QuotationRequestProducts

- status=Pending

[DONE] PUT /api/quotation-requests/{id}/reply

Quyền: Sales, Manager, Admin

Request body:

{ "reply?", "replyNote?", "message?", "status?" }

Ràng buộc / logic:

- Default status Replied

- Set HandledById

[DONE] PUT /api/quotation-requests/{id}

Quyền: Sales, Manager, Admin

Request body:

UpdateQuotationRequestDto (partial)

[DONE] GET /api/quotations

Quyền: JWT

Ràng buộc / logic:

- Staff: all; Customer: own (giống requests)

[DONE] GET /api/quotations/mine

Quyền: JWT

[DONE] POST /api/quotations

Quyền: Sales, Manager, Admin

Request body:

{ "quotationRequestId?", "title?", "amount*", "items": [{productId,quantity}], "notes?" }

Ràng buộc / logic:

- amount = giá khách thanh toán (KHÔNG parse từ notes)

- status=PendingApproval

- Link request → Replied

[DONE] PUT /api/quotations/{id}

Quyền: Sales, Manager, Admin

Request body:

{ "status?", "amount?", "notes?", "title?" }

Ràng buộc / logic:

- Approved/Rejected → set ApprovedById

- Khách KHÔNG duyệt qua API

## 3.6 Contents & Interior Designs

[DONE] GET /api/categories

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- Chỉ category IsActive

[DONE] POST/PUT/DELETE /api/categories

Quyền: Manager, Admin

Ràng buộc / logic:

- DELETE = soft isActive=false

[DONE] GET /api/contents

Quyền: Anonymous (khách) / Admin (đăng nhập)

Ràng buộc / logic:

- Anonymous: published only

- Admin đăng nhập: thấy draft

[DONE] GET /api/contents/by-slug/{slug}

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- CHỈ published (service filter IsPublished=true)

[DONE] GET /api/contents/{id}

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- Draft → 404 nếu không phải Admin

[DONE] POST/PUT/DELETE /api/contents

Quyền: Admin

Ràng buộc / logic:

- Slug unique

- Hard delete

[DONE] GET /api/interior-designs

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- Manager/Admin đăng nhập: includeUnpublished=true

- Sales/Khách: chỉ published

[DONE] GET /api/interior-designs/{id}

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- Cùng rule unpublished

[DONE] POST/PUT/DELETE /api/interior-designs

Quyền: Manager, Admin

Request body:

InteriorDesignUpsertDto: title, gallery[], highlights[], specs[], materials[], packages[], relatedProductIds[], isPublished

Ràng buộc / logic:

- Upsert thay thế toàn bộ child collections

# 4. API cần làm — ĐỨC (FR3, 4)

File sở hữu: OrderService.cs, AnalyticsService.cs (mới), AnalyticsController.cs

[TODO] PUT /api/orders/{id}/status

Quyền: Sales, Admin

Request body:

{ "status" }

Ràng buộc / logic:

- Enum: Pending → Processing → Shipping → Completed; Cancelled từ Pending/Processing/Shipping

- Completed / Cancelled: khóa (khớp FE orderStatus.js)

- Invalid transition → 400 { message }

[TODO] GET /api/analytics/dashboard

Quyền: Manager, Admin

Response:

{ totalRevenue, totalOrders, totalProducts, totalCustomers, totalUsers, bestSellingProduct }

Ràng buộc / logic:

- Query Orders + OrderItems; loại Cancelled

[TODO] GET /api/analytics/best-selling-products

Quyền: Manager, Admin

Response:

[{ id, productId, name, sold, soldQuantity, revenue }]

[TODO] GET /api/revenue/report

Quyền: Manager, Admin

Query: ?from=&to=

Response:

[{ id, date, orderCode, amount }]

[TODO] GET /api/sales/dashboard

Quyền: Sales, Manager, Admin

Response:

{ pendingOrders, quotations, designRequests, chats, stats, recentRequests[], recentQuotations[] }

# 5. API cần làm — HOÀNG (FR5, 6, 8)

File sở hữu: DesignRequest*, Chat* entities/services/controllers

[TODO] POST /api/design-requests

Quyền: Customer

Request body:

{ "title*", "style?", "interiorDesignId?", "relatedProductIds[]", "budget?", "notes?", "attachments[]?" }

Response:

DesignRequestDto status=New

Ràng buộc / logic:

- Bảng DesignRequests + DesignRequestProducts + Attachments đã có trong SQL

[TODO] GET /api/design-requests

Quyền: Sales, Manager, Admin

[TODO] GET /api/design-requests/mine

Quyền: Customer

[TODO] GET /api/design-requests/{id}

Quyền: JWT (customer=own)

[TODO] PUT /api/design-requests/{id}

Quyền: Sales, Manager, Admin

Ràng buộc / logic:

- Status: New → InReview → Quoted → Done (forward-only)

[TODO] GET /api/chat/messages

Quyền: Customer

Ràng buộc / logic:

- Thread 1/customer; tự tạo

[TODO] GET /api/chat/customers

Quyền: Sales, Admin

[TODO] GET /api/chat/messages/{customerId}

Quyền: Sales, Admin

[TODO] POST /api/chat/send

Quyền: JWT

Request body:

{ "content*", "customerId?" }

Ràng buộc / logic:

- Customer: customerId=mình

- Sales: bắt buộc customerId

# 6. API cần làm — HIỆP (FR9, 10, 11)

File sở hữu: ProductionOrder, Delivery, ProductionController, DeliveryController

[TODO] HOOK OrderService.CheckoutAsync

Quyền: —

Ràng buộc / logic:

- Sau commit Order → ProductionOrder(Queued) + Delivery(Preparing)

[TODO] GET /api/production/dashboard

Quyền: Manager, Admin (Production role FE gộp Manager)

[TODO] GET /api/production/orders

Quyền: same

[TODO] GET /api/production/orders/{id}

Quyền: same

[TODO] PUT /api/production/orders/{id}/status

Quyền: same

Request body:

{ status, progressStatus?, progressPercent? }

[TODO] GET /api/production/progress

Quyền: same

[TODO] GET /api/delivery/orders

Quyền: same

[TODO] PUT /api/delivery/orders/{orderId}

Quyền: same

Request body:

{ deliveryStatus, note?, deliveredAt? }

Ràng buộc / logic:

- Delivered → sync Production Done

# 7. API cần làm — PHÚ (FR12, 14)

File sở hữu: SystemLog entity, SystemLogsController, audit helper

[TODO] GET /api/systemlogs

Quyền: Admin

Query: ?action=&entity=&from=&to=&page=&pageSize=

Response:

[{ id, actorUserId, actorName, action, entity, entityId, detail, createdAt }]

[TODO] AUDIT middleware/helper

Quyền: —

Ràng buộc / logic:

- Log: CREATE_USER, UPDATE_USER_ROLE, LOCK_USER, UPDATE_PERMISSIONS, UPDATE_ORDER_STATUS, APPROVE_QUOTATION

[TODO] GET /api/Blog

Quyền: Anonymous

Ràng buộc / logic:

- Alias Content type=Blog published — FE analyticsService.getBlogPosts

# 8. Database & Setup

| # | File SQL | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | create_InteriorStudio.sql | Schema + 4 roles |
| 2 | seed_admin.sql | Admin ngthanhtrung302005@gmail.com / Admin@123 |
| 3 | seed_mock_catalog.sql | 6 SP mẫu |
| 4 | seed_role_permissions.sql | Matrix quyền trang FE |
| 5 | seed_contents.sql | Blog CMS |
| 6 | seed_quotations.sql | Báo giá demo |

- Copy appsettings.Development.example.json → appsettings.Development.json

- dotnet run --launch-profile http trong Com.FPTU.Prn232SE1819.Api.WebApi

- FE: VITE_API_BASE_URL=http://localhost:5259, VITE_USE_MOCK=false

# 9. Checklist test

| Member | Kiểm thử |
| --- | --- |
| Đức | PUT status hợp lệ/không hợp lệ; GET analytics/dashboard + revenue/report |
| Hoàng | POST design-request (Customer) → Sales PUT InReview; chat 2 chiều |
| Hiệp | Checkout → production/orders có đơn; delivery Delivered |
| Phú | Lock user → systemlogs có LOCK_USER |

— Hết tài liệu —